Załącznik nr 3 do SWZ

**UMOWA**

zawarta w dniu …………………………………..r. w Krośnie pomiędzy:

**Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego** z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 7, NIP 684-20-88-300, Regon 370412115, reprezentowanym przez:

Ryszarda Siepietowskiego – Dyrektora oraz

Aleksandrę Rydarowską-Guzik – Główną Księgową

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

**Firmą ……………………………………………………** z siedzibą ……………………………………………,   
NIP: …………………………………… Regon …………………………., reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………….

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

zwanych dalej łącznie „**Stronami**” a każda z osobna „**Stroną**”,

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „**Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkolno-Administracyjnym WORD Krosno przy ul. Tysiąclecia 7”** **nr WAT-272-3/2021**,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”,   
w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza, Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

**ZASADY WYKONYWANIA UMOWY**

1. Strony w dobrej wierze będą współpracować przy realizacji umowy, na każdym jej etapie, podejmując wszelkie możliwe działania i starania dla należytego zrealizowania przedmiotu umowy w terminach w niej przewidzianych, z uwzględnieniem podstawowego celu umowy, jakim jest wyposażenie Zamawiającego w należycie wykonaną instalację fotowoltaiczną   
   i korzystanie przez Zamawiającego z tej instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Wykonawca będzie wykonywać umowę z dochowaniem należytej staranności wynikającej   
   z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
3. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu, na każdym jej etapie, informacji związanych z wykonywaniem umowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zależności od wyboru Zamawiającego.
4. Niezależnie od obowiązku z ust. 3 powyżej, przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej informacje mogące w sposób istotny zagrozić należytej realizacji przedmiotu umowy.
5. Dokumentacja dotycząca lub związana z realizacją umowy oraz korespondencja pomiędzy Stronami będzie sporządzana w języku polskim.
6. Korespondencja związana z realizacją umowy, będzie przekazywana na adres mailowy Wykonawcy: ………………………………………………….
7. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ………………………………….., tel. ………………………………., email: …………………………………………………………
8. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: : Bogusław Kolarczyk, Wacław Dusza, email: [sekretariat@wordkrosno.pl](mailto:sekretariat@wordkrosno.pl)
9. Zmiana danych, o których mowa w ust. 6-8 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Wystarczające jest przekazanie drugiej Stronie informacji o aktualnych danych kontaktowych.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY, OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON**

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, sprzedaż, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kW na budynku Szkolno-Administracyjnym WORD Krosno przy ul. Tysiąclecia 7 (dalej: „**Instalacja fotowoltaiczna**” lub „**Przedmiot umowy**”).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz z punktu widzenia celu, któremu służy Przedmiot umowy, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie warunkami umowy oraz zgodnie z SWZ w tym ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do umowy.
3. Koszty materiałów i urządzeń w całości obciążają Wykonawcę.
4. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, etc., oraz spełniających odpowiednie normy, wymagane przepisami prawa.
5. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
6. rozpoznania uwarunkowań technicznych i prawnych związanych z realizacją Przedmiotu umowy, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w dokumentacji projektowej   
   i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do montażu Instalacji fotowoltaicznej (dalej: „**Dokumentacja**”),
7. wykonania kompletnej Dokumentacji,
8. uzgodnienia dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1, z rzeczoznawcą ppoż. oraz operatorem sieci dystrybucyjnej o przyłączenie instalacji,
9. wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej.
10. wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową oraz Dokumentacją, jak też zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego,
11. przeszkolenia Zamawiającego z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń.
12. przeprowadzenia wszelkich niezbędnych procedur dotyczących podłączenia Instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej, w tym przygotowanie prawidłowego, kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, wymaganych przez właściwy zakład energetyczny, jak również dokonanie niezbędnych zawiadomień właściwych organów (np. organów Państwowej Straży Pożarnej) lub uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń lub decyzji, jeżeli okażą się konieczne, zezwalających Zamawiającemu na odbiór   
    i korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
13. wykonania wszystkich innych prac i obowiązków niezbędnych do właściwego, bezpiecznego i zgodnego z celem umowy i obowiązującymi przepisami, zakończenia i oddania do użytku Przedmiotu umowy.
14. zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one użyte do wykonania Przedmiotu umowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego,
15. czasowego składowania materiałów i urządzeń w obrębie budynku lub terenu Zamawiającego, w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego,
16. używania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia lub ewentualnie takich, których szkodliwość występuje tylko w czasie wykonywania robót, a po ich zakończeniu zanika (np. materiały pylaste) oraz pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych;
17. zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie,
18. prowadzenia wszelkich prac związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy w sposób nienaruszający normalnego funkcjonowania Zamawiającego,
19. zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych w miejscu wykonywania Przedmiotu umowy, w tym usuwania z miejsca wykonywania robót wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów oraz odpadów,
20. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
21. utrzymywania porządku w miejscu wykonywania robót oraz w udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeniach,
22. doprowadzenia do należytego stanu i porządku miejsca wykonywania robót po jego zakończeniu, w tym usunięcia wszelkich szkód, jeżeli powstaną,
23. zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich przetworzenia, przedłożenia Zamawiającemu wydruku elektronicznej karty przekazania odpadów lub potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów wygenerowanego z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz   
    o gospodarce odpadami (BDO), a także do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami, jako wytwarzający odpady;
24. pisemnego zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru końcowego, wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu umowy (np. certyfikatów, protokołów z prób, badań i pomiarów, świadectw i aprobat technicznych, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń) użytych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy,
25. przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w lit. s) powyżej, najpóźniej   
    w dniu odbioru Instalacji fotowoltaicznej,
26. zapewnienia wykonywania Przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym uprawnienia do pracy na wysokości. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi uprawnienia osób skierowanych do wykonywania Przedmiotu umowy.
27. współpracy z Zamawiającym, uzgadniania rozwiązań dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym w zakresie konstrukcji, okablowania, miejsc instalacji Inwertera lub innych urządzeń, jak również do udziału w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wyznaczy taką naradę.
28. terminowego wykonania Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich wymagań wynikających z właściwych przepisów prawa.
29. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje oraz odpowiednio doświadczony i wykwalifikowany personel, potencjał ekonomiczny i organizacyjny, niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy.
30. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
31. osoby lub podmioty, za pomocą których wykonuje Przedmiot umowy,
32. stan i przestrzeganie bezpieczeństwa, przepisów bhp, ochrony ppoż. i dozór swojego mienia na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac, w tym w pomieszczeniach lub miejscach, w których będą wykonywane,
33. szkody oraz następstwa wypadków swoich pracowników powstałe w związku   
    z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów lub prowadzonymi dostawami;
34. szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w związku z realizacją Przedmiotu umowy, z winy Wykonawcy lub osób / podmiotów, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Przedmiotu umowy.
35. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie Wykonawcy możliwości poboru energii elektrycznej oraz wody w zakresie niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.
36. W miarę możliwości Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie na magazyn materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku udostępnienia pomieszczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam mienie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pozostawionego mienia we własnym zakresie w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku udostępnienia pomieszczania, Wykonawca zwróci je po zakończeniu Przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym.

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM PRAC**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy do 30 listopada 2021 r.,   
   z uwzględnieniem ust. 2-7.
2. Przez termin wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją wykonanie Przedmiotu umowy w całości, włącznie z przyłączeniem Instalacji fotowoltaicznej do sieci.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram prac, przedstawiający terminy wykonania poszczególnych prac   
   w sposób pozwalający na dochowanie terminu, o którym mowa w ust. 1. Harmonogram prac będzie w szczególności zawierał:
   1. planowany termin wykonania Dokumentacji i przedstawienia jej Zamawiającemu celem uzgodnienia z Zamawiającym,
   2. planowany termin uzyskania wymaganych uzgodnień,
   3. planowany termin rozpoczęcia dostaw i montażu Instalacji fotowoltaicznej,
   4. planowany termin zakończenia montażu Instalacji fotowoltaicznej i złożenia dokumentów   
      w celu uzyskania przyłączenia Instalacji fotowoltaicznej do sieci.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji, Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić, chyba że wykaże, że zastrzeżenia Zamawiającego nie znajdują podstaw prawnych lub nie są zasadne z punktu celu realizacji umowy, w tym wymagań technicznych.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Dokumentacji przez inne podmioty (np. rzeczoznawcę ppoż) Wykonawca obowiązany jest poprawić Dokumentację w sposób pozwalający na terminową realizację Przedmiotu umowy.
6. Zmiana Harmonogramu przez Strony nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie zmienia terminu,   
   o którym mowa w ust. 1.
7. Dla sprawnej realizacji umowy Zamawiający może zwoływać narady konsultacyjne. Wykonawca obowiązany jest brać udział w naradach konsultacyjnych. Narady konsultacyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. O terminie narady konsultacyjnej Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailowo, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, przed wyznaczony terminem narady.

**§ 4**

**KONTROLA I ODBIÓR**

* + - * 1. Zamawiającemu przysługuje, za pośrednictwem jego upoważnionych przedstawicieli, prawo do kontroli należytej realizacji umowy. W celu sprawowania kontroli Zamawiający może ustanowić Inspektora nadzoru.
        2. Zamawiający przystąpi do odbioru Instalacji fotowoltaicznej w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia montażu Instalacji fotowoltaicznej   
           i gotowości do jej odbioru.
        3. Przed zgłoszeniem Instalacji fotowoltaicznej do odbioru Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wykonanie montażu Instalacji fotowoltaicznej przed jej zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru - zarówno pod względem jego jakości i kompletności, jak również przygotować wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości jej wykonania, w tym także dokumentację powykonawczą.
        4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Instalacji fotowoltaicznej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do odmowy odbioru. W takiej sytuacji Zamawiający zażąda przedłożenia ww. dokumentacji przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odpowiedniej dokumentacji, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, zgodnie z § 7.
        5. Z odbioru Instalacji fotowoltaicznej zostanie sporządzony Protokół odbioru instalacji (zwany dalej: „**Protokołem odbioru instalacji**”) podpisany przez Strony, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W protokole odbioru instalacji należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność Instalacji fotowoltaicznej, w tym, co do:
  1. zgodności wykonanych prac z Dokumentacją,
  2. rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń,
  3. technologii wykonania prac.
     + - 1. Na żądanie Zamawiającego w trakcie odbioru Instalacji fotowoltaicznej Wykonawca będzie obowiązany do przeprowadzenia rozruchu i próby działania Instalacji fotowoltaicznej, w tym pomiarów.
         2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Instalacji fotowoltaicznej, w Protokole odbioru instalacji zostanie określony powód nieodebrania Instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem poniższych zasad:
  4. jeżeli wady są nieistotne i kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, zgodnie z § 7. Dodatkowo,   
     w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia występujących wad innemu podmiotowi. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie potrącony z wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Postanowienia ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.
  5. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie Instalacji fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, jakościowej lub estetycznej.
  6. jeżeli wady są istotne i nie kwalifikują się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie Instalacji fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu odbioru instalacji i żądać ponownego wykonania Instalacji fotowoltaicznej w wyznaczonym terminie lub odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ponownie Instalacji fotowoltaicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, zgodnie z § 7. W przypadku braku ponownego wykonania Instalacji fotowoltaicznej Zamawiający nie będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnego wynagrodzenia. Koszty demontażu Instalacji fotowoltaicznej i przywrócenia stanu pierwotnego obciążają Wykonawcę. W przypadku uchylania się od obowiązku przywrócenia stanu pierwotnego Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
     + - 1. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niemożność uzyskania parametrów (ilości lub jakości) produktu i zawodność działania.
         2. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru Instalacji na Zamawiającego przechodzi własność oraz korzyści i ciężary związane z Przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.
         3. Po przyłączeniu Instalacji fotowoltaicznej do sieci i przeszkoleniu Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego. W przypadku, gdy na etapie przyłączania Instalacji fotowoltaicznej do sieci, przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego, wyjdą na jaw wady, postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
         4. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, podpisany przez Strony umowy, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie Przedmiotu umowy.
         5. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru instalacji lub Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu umowy i nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z rękojmi lub gwarancji.
         6. Strony mogą ustalić inne zasady odbioru usług. Zmiana zasad odbioru nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, a jedynie udokumentowania w formie pisemnej.

**§ 5**

**WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI**

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wyniesie:

…………………….………………….zł brutto (słownie: ………..………………………........................................zł)  
 w tym podatek od towarów i usług (VAT) ……………………………………… zł (słownie: ………..………………………........................................zł).

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z wszystkimi warunkami i uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które były niezbędne do skalkulowania ceny oferty i wykonania Przedmiotu umowy.
3. Faktura będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy:  określony na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 6**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej rękojmi i:
2. gwarancji jakości ………. lat na konstrukcję, połączenia elektryczne, montaż *(zgodnie z ofertą*),
3. gwarancji producenta …….. lat na Inwerter *(zgodnie z ofertą),*
4. gwarancji jakości liniowej mocy wyjściowej (sprawność modułu po 25 latach) ……… % *(zgodnie z ofertą).*
5. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonywanie praw wynikających z rękojmi nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Wszelkie koszty dotyczące gwarancji lub rękojmi ponosi Wykonawca, w tym koszty transportu.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się (oświadczenie gwarancyjne) do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w czasie gwarancji lub rękojmi. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady Przedmiotu umowy obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
8. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone wady, Zamawiający poinformuje o nich Wykonawcę na adres wskazany w § 1 ust. 7. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
9. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 lub prawo zlecenia usunięcia występujących wad innemu wykonawcy, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają dalsze korzystania z Instalacji fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu umowy od Wykonawcy, a w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania, Zamawiający może zlecić ponowne wykonanie Przedmiotu umowy, na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy ujawnionych wad.
12. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wad. Wniosek taki winien być złożony najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu na usunięcie wad.
13. W przypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy lub wolny od wad,   
    w pełni sprawny. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym powstaje również   
    w przypadku wcześniejszego stwierdzenia, że wada jest niemożliwa do usunięcia lub naprawienia.
14. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.
15. W przypadku wymiany lub naprawy rzeczy, niezależnie czy w ramach rękojmi czy gwarancji, okres rękojmi lub gwarancji na daną rzecz biegnie od początku.

**§ 7**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I KARY UMOWNE**

1. Niezależnie od innych postanowień umowy, Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu i osobowe wyrządzone przez osoby, przez co należy rozumieć także zaniechanie, którymi wykonuje umowę, nawet jeżeli nastąpiło to z winy nieumyślnej tych osób.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać zapłaty następujących kar umownych:
3. w przypadku zawinionego przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki.
4. w przypadku zawinionego przekroczenia terminu na dostarczenie dokumentacji, zawinionego przekroczenia terminu na usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów, zawinionego przekroczenia terminu wykonania obowiązków w ramach rękojmi lub gwarancji – 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki.
5. w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na naradzie konsultacyjnej – 500 zł za każdy przypadek.
6. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
   w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2.
7. w przypadku nienależytego wykonywania umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania umowy, zawierającego określenie przyczyn wezwania oraz wskazującego termin na usunięcie uchybień, za każdy dzień zwłoki w usunięciu uchybień.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
9. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty.   
   W przypadku braku dobrowolnej zapłaty kary umownej Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów. Limit kar umownych, jakie Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa   
    w § 5 ust. 2.
11. Zapłata kary umownej nie zwalania Wykonawcy z obowiązku zrealizowania umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

**§ 8**

**PRAWO ODSTĄPIENIA**

1. Niezależnie od podstaw przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
   * 1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
     2. jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
     3. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
     4. w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
     5. jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie pomimo pisemnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, odpowiednim do okoliczności, terminie.
     6. dokonania cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.
     7. w przypadkach przewidzianych w innych postanowieniach umowy.
2. Umowne prawo odstąpienia może być realizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uprawniającej go do skorzystania z prawa odstąpienia
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający będzie w opóźnieniu z dokonaniem wymagalnych płatności wynagrodzenia Wykonawcy o 60 (sześćdziesiąt) dni i pomimo otrzymania wezwania Wykonawcy do spłaty zaległości   
   w dodatkowym 30-dniowym terminie, nie dokona spłaty w takim dodatkowym terminie. Postanowienie ust. 2 stosuje się.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty kar umownych określonych w umowie.

**§ 9**

**DANE OSOBOWE**

W przypadku, gdyby przy realizacji Umowy miało dojść do powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Zamawiającemu przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający lub Wykonawca, Strony, przed powierzeniem danych do przetwarzania, zawrą odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podejmą inne działania, jeżeli będą one wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym z RODO.

**§ 10**

**CESJA I PRZEJĘCIE DŁUGU**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
2. Zamawiający może przenieść przysługujące mu względem Wykonawcy prawa i roszczenia na dowolną osobę trzecią, bez zgody Wykonawcy. O takim przeniesieniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

**§ 11**

**ZMIANA UMOWY**

Niezależnie od przypadków wynikających wprost z przepisów ustawy, zmiana umowy może nastąpić   
w przypadku:

1. okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
   1. o charakterze niezależnym od stron,
   2. którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
   3. którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.),
   4. którego nie można przypisać drugiej stronie.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia   
o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodu siły wyższej Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

1. w zakresie terminu realizacji umowy, w przypadku przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku zmian wprowadzonych do SWZ lub w wyniku odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej – o czas wydłużenia terminu składania ofert lub czas trwania postępowania odwoławczego, lub w przypadku okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas trwania tej przeszkody, przy czym warunkiem dokonania zmiany, w przypadku okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, jest wykazanie Zamawiającemu tych okoliczności oraz ich wpływu na termin realizacji umowy.
2. w przypadku okoliczności związanych z COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zaistnienia tych okoliczności oraz ich wpływu na realizację umowy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa niż o 50% wynagrodzenia wskazanego w umowie
3. w zakresie terminu wykonania umowy z powodu zmiany przepisów mających wpływ na sposób wykonania Przedmiotu umowy, których pominięcie może skutkować wykonaniem Przedmiotu umowy z naruszeniem przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej. W przypadku, gdy zmiana sposobu realizacji będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać to Zamawiającemu.
4. w zakresie terminu wykonania umowy z powodu przewlekłości postępowań przed organami   
   i instytucjami związanymi z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, etc., jeżeli nie wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. w zakresie terminu wykonania umowy z powodu wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu umowy, zgodnie   
   z zasadami wiedzy technicznej lub zagrażających bezpieczeństwu osób zaangażowanych  
    w realizację Przedmiotu umowy.
6. w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy z powodu konieczności zmiany wymagań technicznych, w tym parametrów przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli okaże się, że jest to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy lub uzasadnione zasadami wiedzy technicznej, dla osiągnięcia podstawowego celu umowy, jakim jest wyposażenie Zamawiającego w należycie wykonaną i bezpieczną Instalację fotowoltaiczną i korzystanie przez Zamawiającego z tej instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku, gdy zmiana sposobu realizacji będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać to Zamawiającemu.

Zamawiający przewiduje następujące zasady przeprowadzenia procedury zmiany umowy:

* + - * 1. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia drugiej Stronie wniosek, wraz z podaniem zakresu zmiany oraz uzasadnienia potrzeby zmiany, w tym z załączeniem dowodów na okoliczność wykazania zaistnienia przesłanki do zmiany umowy. Wniosek powinien być złożony bez zbędnej zwłoki.
        2. w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1) Strona ustosunkowuje się do żądania zmiany umowy, w razie potrzeby przedstawiając inną propozycję, co do treści zmiany umowy.
        3. najpóźniej w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1), Strony zawrą aneks do umowy – w przypadku uzgodnienia treści zmiany umowy, bądź – zakończą umowną procedurę aneksowania umowy – w przypadku uznania, że nie zachodzą przesłanki do zmiany umowy, bądź w przypadku braku uzgodnienia treści zmiany umowy.

**§ 12**

**PRAWA AUTORSKIE**

Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie jakikolwiek materiał stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do tego utworu.

Przeniesienie praw majątkowych następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:

1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu w całości lub części – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. przekazywania lub przesyłania utworu w całości lub części pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik w szczególności sieci Internet i Intranet;
3. wymiany nośników, na których utrwalono utwór oraz ich przenoszenia do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;
5. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż określony w lit. c) - publiczne udostępnianie przedmiotu Umowy, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;
6. możliwość dokonywania zmian w utworze oraz prawo udzielania dalszych upoważnień do wprowadzania zmian w przedmiocie Umowy osobom trzecim.
7. wykorzystywania dostarczonego utworu do działań związanych z celem umowy,
8. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, w tym rozporządzanie utworem zależnym oraz udzielanie licencji oraz licencji z prawem sublicencji na korzystanie z utworu zależnego;
9. modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo   
   do korekty, dokonywanie przeróbek, zmian i adaptacji, łączenie fragmentów z innymi dokumentami.

Wykonawca zobowiązuje się do niekorzystania z przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworu, przez co mógłby spowodować przeszkodę w korzystaniu z utworu przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, w tym prawa do:

1. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;
2. decydowania o nienaruszalności formy i treści dokumentów oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność).

Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w ust. 2.

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do utworu na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2,

Wraz z przekazaniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utwór został utrwalony.

Przeniesienie praw autorskich następuje z momentem podpisania Protokołu odbioru instalacji bez uwag.

Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie niniejszego paragrafu przysługują również wszelkim następcom prawnym Zamawiającego, utworzonym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazane utwory nie będą naruszać praw ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

**§ 13**

**PODWYKONAWCY**

* + - 1. Wykonawca powierza podwykonawcy (om) ……………………………………………………………………. wykonanie przedmiotu umowy w następującym zakresie (zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ofercie).
      2. Wykonawca odpowiada za działania / zaniechania podwykonawcy, jak za działania / zaniechania własne.
      3. Przekazanie realizacji zakresu zamówienia podwykonawcy w trakcie umowy, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy, lecz przekazania aktualnych informacji w zakresie określonym w ust. 1.

**§ 14**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Zamawiającego, w tym   
   z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia – po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2 – SWZ.

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.